# CONTRATO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA WEB DE BIBLIOTECAS

# Nombre:

# Rut o Identificación:

# Dirección:

# OBJETO DEL CONTRATO

EL PROVEEDOR se compromete a diseñar, desarrollar, implementar y, en su caso, mantener un sistema web de gestión de bibliotecas, accesible mediante navegador, que permita la administración digital de recursos bibliográficos.

## ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema incluirá, como mínimo, las siguientes funcionalidades:

- Gestión de usuarios

Registro, autenticación y roles (administrador, bibliotecario, usuario).

- Gestión de catálogo

Registro, edición y eliminación de libros y recursos.

Clasificación por categorías, autores y etiquetas.

- Préstamos y devoluciones

Control de préstamos activos.

Historial de movimientos.

Alertas de vencimiento.

- Búsqueda avanzada

Filtros por título, autor, categoría, ISBN u otros campos.

- Panel administrativo

Reportes y estadísticas de uso.

Gestión global del sistema.

- Acceso web

plataforma desde computadores y dispositivos móviles.

## PLAZO DE EJECUCIÓN

El desarrollo del sistema se realizará en un plazo de 4 meses, contados desde la firma del presente contrato.

Se podrán establecer entregas parciales (hitos), tales como:

- Prototipo inicial

- Versión beta

- Versión final

## PRECIO Y FORMA DE PAGO

EL CLIENTE pagará a EL PROVEEDOR la suma total de $500.000, que se distribuirá de la siguiente forma:

- 25% al inicio del proyecto

- 25% contra entrega de avance

- 50% contra entrega final

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria / otro medio.

## PROPIEDAD INTELECTUAL

Una vez efectuado el pago total:

- EL CLIENTE será titular de los derechos de uso del sistema.

- EL PROVEEDOR podrá reutilizar componentes genéricos no exclusivos del proyecto.

- El código fuente podrá ser entregado según lo acordado entre las partes.

## CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se obligan a mantener confidencial toda información técnica, comercial o estratégica intercambiada durante la ejecución del contrato.

## SOPORTE Y MANTENIMIENTO

EL PROVEEDOR ofrecerá soporte por un período de 2, que incluirá:

- Corrección de errores

- Ajustes menores

- Asistencia técnica

Servicios adicionales serán cotizados aparte.

## RESPONSABILIDADES

- EL PROVEEDOR garantiza el correcto funcionamiento del sistema según lo acordado.

- EL CLIENTE deberá proporcionar toda la información necesaria para el desarrollo oportuno.

## TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá terminarse por:

- Mutuo acuerdo

- Incumplimiento grave de alguna de las partes

- Fuerza mayor

En caso de término anticipado, se pagará el trabajo efectivamente realizado.

## LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente contrato se rige por las leyes de la República de Chile.

## ACEPTACIÓN

Leído el presente contrato, ambas partes lo firman en dos ejemplares del mismo tenor.

EL CLIENTE

Nombre: 
Firma:

EL PROVEEDOR

Nombre: 
Firma: